Российская Федерация

Новгородская область Чудовский район

Администрация Трегубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2015 г.  № 40

д. Трегубово

Об  утверждении   Планов  ремонта

автомобильных дорог  общего пользования

местного  значения, дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к  дворовым

территориям многоквартирных домов,

находящихся  в  населенных   пунктах

Трегубовского   сельского   поселения,

на  2015-2017 годы

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в населенных пунктах Трегубовского  сельского поселения, на 2015-2017 годы, согласно Приложению  1.

2.  Утвердить План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в населенных пунктах Трегубовского сельского поселения, на 2015-2017 годы, согласно Приложению  2.

3. Опубликовать постановление в официальном бюллетене «МИГ Трегубово» и разместить на  официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава поседения                                         С.Б. Алексеев

Приложение  1

к постановлению Администрации

Трегубовского сельского поселения

от  27.04.2015    №  40

ПЛАН

ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся в границах населенных пунктах

Трегубовского сельского поселения, на 2015-2017 годы

| № п/п | Местоположение объекта | Вид выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  |
| 1. | - д. Селищи, ул. Фронтовая | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | - д. Трегубово, ул. Школьная | ремонт асфальтового покрытия участка улицы (устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ) |
|  | - д. Спасская Полисть, Малый переулок | паспортизация и ремонт улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | 2016 год |  |
| 2. | 2.1. д. Трегубово, ул. Школьная | ремонт асфальтового покрытия участка улицы (устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ) |
|  | 2.2. д. Селищи, ул. Школьная | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | 2017 год |  |
| 3. | 3.1. д. Арефино, ул. Ильинская | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | 3.2. д. Маслено, ул. Спасская | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | 3.3. д. Кузино, ул. Лесная | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |
|  | 3.4. д. Селищи, ул. Богословского | ремонт участка улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня) |

Приложение  2

к постановлению Администрации

Трегубовского  сельского поселения

от   27.04.2015    №   40

ПЛАН

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в населенных пунктах Трегубовского сельского поселения, на 2015-2017 годы

| № п/п | Местоположение объекта | Вид выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 2015 – 2016 годы |  |  |
| 1-2. | д. Трегубово, ул. Школьная, дворовые территории и проезды к домам №№ 1,2,3,5. | - выполнение проектно-изыскательных работ на объекте (2015); - выполнение мероприятий по реализации данного проекта (2015-2016) |
| 2017 год |  |  |
| 3. | д. Кузино, ул. Спасская, подъезд к дому №6 | устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси |

_____________________________________________