Российская Федерация

Новгородская область Чудовский район

Администрация Трегубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.12. 2013.    № 130

д. Трегубово

Об утверждении Муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным  постановлением  Администрации Трегубовского сельского поселения от 08.11.2013 № 119,  постановлением  Администрации Трегубовского сельского поселения от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Трегубовского сельского поселения», решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 20.12.2013 № 174 «О бюджете Трегубовского сельского поселения на 2014 год и  плановый период  2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу  «Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (Приложение 1).

2.    Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске районной газеты «Родина» и на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном вестнике районной газеты «Родина» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава поселения                             С.Б.  Алексеев

- Приложение 1 - Утверждена - постановлением Администрации - Трегубовского сельского поселения - от 23.12.2013. № 130

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

- Исполнитель муниципальной программы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

- Подпрограммы муниципальной программы:

  - Подпрограмма «Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма  «Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Благоустройство Трегубовского сельского поселения»;

  - Подпрограмма «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Трегубовского сельского поселения».

- Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение доступности и улучшение качества муниципальных услуг населению, совершенствование системы местного самоуправления. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие и совершенствование местного самоуправления Трегубовского сельского поселения. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Доступность информации за счет функционирования муниципального печатного органа Трегубовского сельского поселения и размещения информации в прочих периодических изданиях, кол-во экземпляров в месяц | 10 |  | 15 | 20 |
| 1.1.2. | Показатель 2: Доступность информации и электронных услуг за счет функционирования государственной информационной системы на территории Трегубовского сельского поселения, кол-во человек, получивших данные услуги | 50 |  | 100 | 150 |
| 1.1.3. | Показатель 3: Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости Трегубовского сельского поселения, % от общего числа описанных границ населенных пунктов | 95 |  | 98 | 100 |
| 1.1.4. | Показатель 4: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения, кол-во человек, прошедших обучение | 3 |  | 2 | 2 |
| 2. | Цель 2: Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1: Доля обученного населения от общего количества населения, % | 5 |  | 10 | 15 |
| 2.2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1: Доля обученного населения от общего количества населения, % |  | 5 | 10 | 15 |
| 2.3. | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2..3.1. | Показатель 1: Количество приобретенных, отремонтированных, восстановленных противопожарных объектов, шт. |  | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.2. | Показатель 2: Доля обученного населения от общего количества населения, % |  | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Цель 3: Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части и тротуаров; повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1: Содержание дорог в надлежащем состоянии (расчистка, уборка, мелкий ремонт), км / % | 20,84/100 |  | 20,84/100 | 20,84/100 |
| 3.2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Показатель 1: Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, шт. | 1 |  | 1 | 1 |
| 3.2.2. | Показатель 2: Площадь дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, кв. м. | 1700 |  | 1350 | 1350 |
| 3.3 | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Показатель 1: Площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, кв. м. | 900 |  | 1270 | 1280 |
| 3.3.2. | Показатель 2: Протяженность поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, м. | 150 |  | 212 | 213 |
| 4. | Цель 4: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель 1: Содержание жилфонда в надлежащем состоянии, тыс. кв. м / % | 5,4/100 |  | 5,4/100 | 5,4/100 |
| 4.2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Показатель 1: Увеличение доли муниципального жилья, приведенного в нормативное состояние от его общего количества, % | 5 |  | 10 | 15 |
| 4.3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Показатель 1: Доля софинансирования из местного бюджета, % |  | 20 | - | - |
| 5. | Цель 5: Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации в поселении |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по надлежащему содержанию и техническому обслуживанию муниципального имущества в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель 1: Обеспечение нормативного технического состояния газопровода, % | 100 |  | - | - |
| 5.2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Показатель 1: Количество введенных в эксплуатацию колодцев, шт. | 1 |  | - | - |
| 5.2.2. | Показатель 2: Количество отремонтированных колодцев, шт. | - |  | 1 | 1 |
| 5.3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ, проводимых с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Показатель 1: Доля софинансирования из местного бюджета, % | 15 |  | - | - |
| 6. | Цель 6: Стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по модернизации уличного освещения |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель 1: Доля модернизированных уличных сетей в общем их количестве, % | 50 |  | 75 | 100 |
| 6.1.2. | Показатель 2: Снижение расходов на уличное освещение, % | 5 |  | 8 | 10 |
| 6.2. | Задача 2: Разработка комплекса прочих мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Показатель 1: Выполнение плановых мероприятий по результатам энергетического обследования административных зданий, % |  | - | 70 | 30 |
| 7. | Цель 7: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния, улучшение эстетического вида территории Трегубовского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Показатель 1: Доля улиц и дворов, приведенных в нормативное состояние от общего их количества, % |  | 65 | 70 | 75 |
| 7.2. | Задача 2: Доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до нормативного состояния |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Показатель 1: Уровень освещенности населенных пунктов, % |  | 75 | 80 | 85 |
| 7.3. | Задача 3: Установление прав собственности Трегубовского сельского поселения на воинские захоронения, вступление в федеральную программу по реконструкции и благоустройству воинских захоронений. |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Показатель 1: Доля оформленных воинских захоронений от их общего количества, % |  | 20 | 30 | 40 |
| 8. | Цель 8: Приобщение жителей поселения, в т.ч. молодежи, к здоровому образу жизни, повышение качества культурно – досуговой и спортивной деятельности в сельской местности. |  |  |  |  |
| 8.1. | Задача 1: Привлечение молодежи к процессам социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Показатель 1: Доля активной молодежи, привлеченной к творческой, общественной и политической жизни поселения, от общего числа молодежи поселения, % |  | 30 | 40 | 50 |
| 8.2. | Задача 2: Совершенствование работы по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи сельского поселения |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Показатель 1: Доля увековеченных фамилий погибших от общего числа установленных, % |  | 100 | 100 | 100 |
| 8.3. | Задача 3: Содействие учреждениям культуры на территории поселения в проведении мероприятий, развитие материально-технической базы сферы культуры Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Показатель 1: Доля мероприятий, в которых оказывается содействие от общего их числа, % |  | 50 | 55 | 60 |
| 8.3.2. | Показатель 2: Укрепление материально–технической базы сферы культуры, % |  | 5 | 10 | 15 |
| 8.4. | Задача 4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Показатель 1: Доля мероприятий, в которых оказывается содействие от общего их числа, % |  | 50 | 55 | 60 |
| 8.4.2. | Показатель 2: Укрепление материально–технической базы сферы спорта, % |  | 5 | 10 | 15 |

* - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:  определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности. Значения и  наименования целевых показателей могут уточняться и дополняться в течение года при определении конкретных видов работ, мероприятий и разработке окончательных смет.

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 325,9 | - | 4447,7 | - | 4773,6 |
| 2015 | - | - | - | 3097,3 | - | 3097,3 |
| 2016 | - | - | - | 2879,3 | - | 2879,3 |
| ВСЕГО | - | 325,9 | - | 10424,3 | - | 10750,2 |

* Объем финансирования Программы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

6.1. Повышение социального и экономического уровней жизни населения Трегубовского сельского поселения;

6.2.  Улучшение демографической ситуации на территории поселения.

6.3.Развитие и совершенствование инфраструктуры поселения.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение доступности и улучшение качества муниципальных услуг населению, совершенствование системы местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы ««Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. | Местный бюджет |  | 153,0 | 43,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7,9 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. 2.3.2. | Местный бюджет | 32,3 |  | 32,3 | 32,3 |
| 3. | Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части и тротуаров; повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 3.1.1. 3.2.1. 3.2.2. 3.3.1. 3.3.2. | Местный бюджет |  | 1255,0 | 1473,0 | 1575,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 318,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 4. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. | Местный бюджет | 458,6 |  | 110,0 | 110,0 |
| 5. | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 5.1.1. 5.2.1. 5.2.2. 5.3.1. | Местный бюджет | 260,0 |  | 15,0 | 15,0 |
| 6. | Стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 6.1.1. 6.1.2. 6.2.1. | Местный бюджет | 200,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния, улучшение эстетического вида территории Трегубовского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация подпрограммы «Благоустройство Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 7.1.1. 7.2.1. 7.3.1. | Местный бюджет | 2060,0 |  | 1300,0 | 980,0 |
| 8. | Приобщение жителей поселения, в т.ч. молодежи, к здоровому образу жизни, повышение качества культурно – досуговой и спортивной деятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация подпрограммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. 8.3.2. 8.4.1. 8.4.2. | Местный бюджет | 28,8 |  | 24,0 | 24,0 |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы …» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

1.

Паспорт подпрограммы

«Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

- Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие и совершенствование местного самоуправления Трегубовского сельского поселения. |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Доступность информации за счет функционирования муниципального печатного органа Трегубовского сельского поселения и размещения информации в прочих периодических изданиях, кол-во экземпляров в месяц | 10 | 15 | 20 |
| 1.2. | Показатель 2: Доступность информации и электронных услуг за счет функционирования государственной информационной системы на территории Трегубовского сельского поселения, кол-во человек, получивших данные услуги | 50 | 100 | 150 |
| 1.3. | Показатель 3: Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости Трегубовского сельского поселения, % от общего числа описанных границ населенных пунктов | 95 | 98 | 100 |
| 1.4. | Показатель 4: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения, кол-во человек, прошедших обучение | 3 | 2 | 2 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2016 гг.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | Федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 7,9 | - | 153,0 | - | 160,9 |
| 2015 | - | - | - | 43,0 | - | 43,0 |
| 2016 | - | - | - | 43,0 | - | 43,0 |
| ВСЕГО | - | 7,9 | - | 239,0 | - | 246,9 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Обеспечение доступности и улучшение качества                                                                                                  муниципальных услуг населению, совершенствование системы местного самоуправления.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие и совершенствование местного самоуправления Трегубовского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования муниципального печатного органа Трегубовского сельского поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 40,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.2. | Модернизация оборудования для обеспечения функционирования государственной информационной системы на территории Трегубовского сельского поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 1.2. | Местный бюджет | 40,0 | - | - |
| 1.3. | Организация проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости Трегубовского сельского поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.3. | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4. | Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих Трегубовского сельского поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.4. | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7,9 | - | - |
| 1.5. | Расходы на публикацию в прочих периодических изданиях | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 60,0 | 5,0 | 5,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

2.

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности на территории

Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Доля обученного населения от общего количества населения, % | 5 | 10 | 15 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Доля обученного населения от общего количества населения, % | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Количество приобретенных, отремонтированных, восстановленных противопожарных объектов, шт. | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Показатель 2: Доля обученного населения от общего количества населения, % | 5 | 10 | 15 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:   2014 – 2016 гг.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 32,3 | - | 32,3 |
| 2015 | - | - | - | 32,3 | - | 32,3 |
| 2016 | - | - | - | 32,3 | - | 32,3 |
| ВСЕГО | - | - | - | 96,9 | - | 96,9 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-  обеспечение безопасных условий проживания граждан, их законных прав и интересов на территории Трегубовского сельского поселения;

-  противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и    нетерпимости;

- принятие мер по защите населения сельского поселения от террористической угрозы, своевременное  предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности;

-  совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по пожарной безопасности территории и объектов поселения;

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение безопасности на территории  Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |
| 1.2. | Издание и распространение среди населения поселения (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Совершенствование нормативно – правовой базы в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки проектов, изготовления, приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории сельского поселения антитеррористической тематики | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. | Осуществление контроля территории поселения на предмет выявления фактов осквернения зданий и сооружений, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, либо других знаков экстремистской направленности. Уведомление о данных фактах органов прокуратуры и полиции района. | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |
| 2.3. | Издание и распространение среди населения поселения (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности) | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4. | Участие в проводимых межведомственных совещаниях по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности и пр. | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |
| 3. | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.2. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |
| 3.2. | Строительство и ремонт противопожарных водоемов во всех населенных пунктах поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.1. | Местный бюджет | 15,3 | 20,0 | 10,0 |
| 3.3. | Приобретение инвентаря для тушения пожаров | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.1. | Местный бюджет | 15,0 | 10,3 | 20,3 |
| 3.4. | Организация полноценного функционирования на территории поселения добровольной пожарной дружины | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.2. | - | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания | Без фи-нан-сиро-вания |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

3.

Паспорт подпрограммы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

- Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Содержание дорог в надлежащем состоянии (расчистка, уборка, мелкий ремонт), км / % | 20,84/ 100 | 20,84/ 100 | 20,84/ 100 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Показатель 2: Площадь дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, кв. м. | 1700 | 1350 | 1350 |
| 3. | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, кв. м. | 900 | 1270 | 1280 |
| 3.2. | Показатель 2: Протяженность поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, м. | 150 | 212 | 213 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

- Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2016 гг.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 318,0 | - | 1255,0 | - | 1573,0 |
| 2015 | - | - | - | 1473,0 | - | 1473,0 |
| 2016 | - | - | - | 1575,0 | - | 1575,0 |
| ВСЕГО | - | 318,0 | - | 4303,0 | - | 4621,0 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части и тротуаров;

-  улучшение уровня комфортности и безопасности людей на улицах и дорогах поселения;

- защита интересов общества и государства путем сокращения количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и количества ДТП.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчистка дорог местного значения от снега в зимний период | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.2. | Установка, замена дорожных знаков, установка «лежачих полицейских» | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.3. | Выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.4. | Содержание и ремонт дорог местного значения между населенными пунктами (кроме ремонта и капитального ремонта дорог населенных пунктов) | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 31,5 | 160,0 | 260,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 318,0 | - | - |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно – сметной документации по ремонту и капитальному ремонту дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,5 по ул. Школьная д. Трегубово 2014 год) и прочих проектов для других дворовых территорий | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 2.1. 2.2. | Местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. 2.2. | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3. | Задача 3: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление проектов и смет по ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.1. 3.2. | Местный бюджет | 3,5 | 3,0 | 5,0 |
| 3.1. | Ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 3.1. 3.2. | Местный бюджет | 400,0 | 570,0 | 570,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

4.

Паспорт подпрограммы

«Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда

Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Содержание жилфонда в надлежащем состоянии, тыс. кв. м | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.2. | Показатель 2: Содержание жилфонда в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Увеличение доли муниципального жилья, приведенного в нормативное состояние от его общего количества, % | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Доля софинансирования из местного бюджета, % | 20 | - | - |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2016 гг.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 458,6 | - | 458,6 |
| 2015 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| 2016 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 678,6 | - | 678,6 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России  от 27.09.2003г.  № 170;

- обеспечение сохранности  и увеличение сроков  эксплуатации жилищного фонда Трегубовского сельского поселения;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы                      жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для формирования конкурентной среды в сфере

управления МКД, их содержания и ремонта;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов, 	                 получение софинансирования на  капитальный ремонт МКД из                          областного бюджета.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда

Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.2. | Местный бюджет | 130,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | Местный бюджет | 228,6 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту жилищного фонда Трегубовского сельского поселения (за исключением муниципального жилищного фонда) | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 3.1. | Местный бюджет | 100,0 | - | - |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5.

Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по надлежащему содержанию и техническому обслуживанию муниципального имущества в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Обеспечение нормативного технического состояния газопровода, % | 100 | - | - |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Количество введенных в эксплуатацию колодцев, шт. | 1 | - | - |
| 2.2. | Показатель 2: Количество отремонтированных колодцев, шт. | - | 1 | 1 |
| 3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ, проводимых с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Доля софинансирования из местного бюджета, % | 15 | - | - |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий: определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:   2014 – 2016 гг.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 260,0 | - | 260,0 |
| 2015 | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 2016 | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 290,0 | - | 290,0 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обновление  инженерной инфраструктуры  Трегубовского сельского поселения;

- устранение  причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности  человека;

- улучшение экологического  состояния  окружающей среды, улучшение качества  предоставляемых  коммунальных услуг;

- улучшение санитарного состояния  города и сельских поселений;

- обеспечение  комфортных условий проживания населения  Трегубовского сельского поселения;

- повышение качества  предоставляемых  потребителям  коммунальных  услуг.

Мероприятия подпрограммы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по надлежащему содержанию и техническому обслуживанию муниципального имущества в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на содержание и техническое обслуживание муниципального имущества в сфере коммунального хозяйства | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 1.1. | Местный бюджет | 180,0 | - | - |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | Местный бюджет | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Задача 3: Реализация механизма софинансирования работ, проводимых с привлечением средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация прочих мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 3.1. | Местный бюджет | 50,0 | - | - |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

6.

Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по модернизации уличного освещения |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Доля модернизированных уличных сетей в общем их количестве, % | 50 | 75 | 100 |
| 1.2. | Показатель 2: Снижение расходов на уличное освещение, % | 5 | 8 | 10 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса прочих мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Выполнение плановых мероприятий по результатам энергетического обследования административных зданий, % | - | 70 | 30 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий: определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:   2014 – 2016 гг.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2015 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2016 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 400,0 | - | 400,0 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- сокращение доли использования энергетических ресурсов на собственные нужды, сокращение потерь их при производстве, транспортировке и потреблении;

- повышение уровня компетентности населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- устойчивое обеспечение объектов социальной сферы и населения коммунальными услугами.

Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по модернизации уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация уличного освещения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 1.1. | Местный бюджет | 200,0 | - | - |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса прочих мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение плановых мероприятий по результатам энергетического обследования административных зданий | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 2.1. | Местный бюджет | - | 100,0 | 100,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

7.

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Доля улиц и дворов, приведенных в нормативное состояние от общего их количества, % | 65 | 70 | 75 |
| 2. | Задача 2: Доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до нормативного состояния |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Уровень освещенности населенных пунктов, % | 75 | 80 | 85 |
| 3. | Задача 3: Установление прав собственности Трегубовского сельского поселения на воинские захоронения, вступление в федеральную программу по реконструкции и благоустройству воинских захоронений. |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Доля оформленных воинских захоронений от их общего количества, % | 20 | 30 | 40 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий: определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014 - 2016

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 2060,0 | - | 2060,0 |
| 2015 | - | - | - | 1300,0 | - | 1300,0 |
| 2016 | - | - | - | 980,0 | - | 980,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 4340,0 | - | 4340,0 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до нормативного состояния;

- определение перспективы улучшения благоустройства Трегубовского сельского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий Трегубовского сельского поселения;

- соблюдение жителями чистоты и порядка на территории Трегубовского сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления;

-  благоустроенность населенных пунктов поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Благоустройство Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка территории, мелкий ремонт и пр.), исполняемые физическими лицами по договорам гражданско-правового характера | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Местный бюджет | 210,0 | 150,0 | 100,0 |
| 1.2. | Мероприятия по благоустройству территории поселения (вывоз ТБО, уборка территории, мелкий ремонт), исполняемые по договорам юридическими лицами | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 30,0 |
| 2. | Задача 2: Доведение уровня освещенности улиц, проездов, пешеходных дорожек сельского поселения до нормативного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчеты с поставщиками за электроэнергию на уличное освещение населенных пунктов | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 2.1. | Местный бюджет | 1600,0 | 1000,0 | 800,0 |
| 2.2. | Техническое обслуживание уличных электросетей | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 2.1. | Местный бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 3. | Задача 3: Установление прав собственности Трегубовского сельского поселения на воинские захоронения, вступление в федеральную программу по реконструкции и благоустройству воинских захоронений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Паспортизация воинских захоронений, расположенных на территории поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 | 3.1. | Местный бюджет | 50,0 | - | - |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

8.

Паспорт подпрограммы

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Трегубовского сельского поселения.

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Привлечение молодежи к процессам социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Доля активной молодежи, привлеченной к творческой, общественной и политической жизни поселения, от общего числа молодежи поселения, % | 30 | 40 | 50 |
| 2. | Задача 2: Совершенствование работы по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Доля увековеченных фамилий погибших от общего числа установленных, % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3: Содействие учреждениям культуры на территории поселения в проведении мероприятий, развитие материально-технической базы сферы культуры Трегубовского сельского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1: Доля мероприятий, в которых оказывается содействие от общего их числа, % | 50 | 55 | 60 |
| 3.2. | Показатель 2: Укрепление материально–технической базы сферы культуры, % | 5 | 10 | 15 |
| 4. | Задача 4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1: Доля мероприятий, в которых оказывается содействие от общего их числа, % | 50 | 55 | 60 |
| 4.2. | Показатель 2: Укрепление материально–технической базы сферы спорта, % | 5 | 10 | 15 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий: определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2016 гг.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 28,8 | - | 28,8 |
| 2015 | - | - | - | 24,0 | - | 24,0 |
| 2016 | - | - | - | 24,0 | - | 24,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 76,8 | - | 76,8 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- снизить долю молодежи поселения, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи поселения;

- увеличить долю творческой молодежи, участвующей в мероприятиях, от общего числа молодежи поселения;

- увеличить долю молодежи, обладающей активным избирательным правом, участвующей в выборах органов законодательной власти всех уровней, от общего числа молодежи поселения;

- повысить эффективность и качество культурно - досуговой деятельности в сельской местности;

- сохранить традиции и разнообразить формы при проведении культурно -  досуговых мероприятий;

- увеличить количество посещающих  культурно - досуговые мероприятия на 5%;

- повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом;

- увеличить численность населения, занимающегося физической культурой и спортом.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Привлечение молодежи к процессам социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка, издание и обнародование нормативных правовых актов, связанных с реализацией молодежной политики на территории поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 1.2. | Подготовка положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д. | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 1.3. | Размещение информации о мероприятиях в сфере молодежной политики в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 1.4. | Организация и проведение социологического исследования состояния молодежной среды и мониторинга социальной активности молодежи | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 1.5. | Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля), Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), международного дня борьбы со СПИД (1 декабря). | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.6. | Организация и проведение молодежных субботников | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 1.7. | Содействие организации летней занятости молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел по Чудовскому району | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 2. | Задача 2: Совершенствование работы по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий подпрограммы по увековечению памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 2.1. | Местный бюджет | 7,8 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Задача 3: Содействие учреждениям культуры на территории поселения в проведении мероприятий, развитие материально-технической базы сферы культуры Трегубовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение культурно - массовых, культурно - зрелищных и выставочных мероприятий, ориентированных на все категории населения: - проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам сельского поселения, Чудовского района и Российской Федерации; - проведение мероприятий по изучению истории и культуры родного края; - проведение праздников сел и деревень и т.д. | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 3.1. 3.2. | Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3.2. | Размещение информации о мероприятиях в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 3.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4. | Задача 4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка, издание и обнародование нормативных правовых актов, связанных с реализацией программных мероприятий | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.2. | Подготовка положений, смет, программ, отчетов в части проводимых мероприятий | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.3. | Размещение информации по пропаганде здорового образа жизни, пропаганде физической культуры и спорта в местах массового скопления граждан, на информационных стендах, в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.4. | Проведение спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории поселения, согласно календарного плана | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.5. | Участие в районных спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.6. | Участие в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы среди Администраций сельских поселений | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1. | Без финанси-рования | - | - | - |
| 4.7. | Содействие в развитии материально – технической базы сферы спорта | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014-2016 | 4.2. | Местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

____________________________________________