

**Российская Федерация**

**Новгородская область Чудовский район**

**Администрация Трегубовского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 06.02. 2020 г. № 3-сг

д. Трегубово

**Об утверждении плана ремонта**

**автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения**

**Трегубовского сельского поселения**

**в 2020 году**

В соответствии с Уставом Трегубовского сельского поселения, Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Трегубовского сельского поселения

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Трегубовского сельского поселения в 2020 году, согласно Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене Администрации Трегубовского сельского поселения «МИГ Трегубово» и разместить на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

**Глава поселения С.Б. Алексеев**

|  |
| --- |
| **Приложение**  Утвержден  распоряжением Администрации  Трегубовского сельского поселения от 06.02.2020 № 3-сг |

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**  
**Трегубовского сельского поселения** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **Тип покрытия** | **Характер работ** | **Мощность по проектно-сметной документации, км/м2** | **Объём финансирования,**  **руб. коп.** | | | **Сроки производ-ства работ (начало - ввод)** |
| **ВСЕГО** | **в т.ч. за счёт** | |
| **областной субсидии** | **софинанси-рования субсидии из бюджета поселения** |
| д. Красный посёлок | ул. Дачная | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня | 1,047/5235 | 1305628,8 | 1240167,0 | 65461,8 | Июль – октябрь 2020 |
| д. Коломно | ул. Родниковая | Грунтовое | Ремонт дорожного покрытия. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня | 0,256/768 | 169322,4 | 160833,0 | 8489,4 | Июль – октябрь 2020 |
| ИТОГО | Х | Х | Х | 1,303/6003 | 1474951,2 | 1401000,0 | 73951,2 | Х |